Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

за отчетный период 6 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»** |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **773,3** | **260,9** |  |
| 1.1.1  | *Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  Организация освещения улиц поселения, улучшение безопасности и комфортности проживания граждан на территории поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 773,3 | 260,9 |  |
| 1.1.2  |  *Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиеподпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за освещение улиц Углеродовского городского поселения | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. .**«Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **100,0** | **84,2** |  |
| 2.1.1 | *Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 100,0 | 84,2 |  |
| 2.1.2 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключение трудовых договоров на покос травы | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 2.1.3 | *Информирование населения по вопросам благоустройства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за освещение улиц Углеродовского городского поселения, работы по благоустройству территории поселения | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»** |
| 3.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **348,6** | **203,4** |  |
| 3.1.1 | *Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 348,6 | 203,4 |  |
| 3.1.2 | *Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 3.1.3 | *Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение удовлетво-ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 30.06.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова