Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

18. 02. 2015	               №  17	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  Углеродовского городского  поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                                               Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 18.02.2015 № 17

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского  поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 86.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  Углеродовского городского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования  Углеродовского городского поселения были выполнены следующие виды работ:

-изготовление технической документации  в УМП «Бюро технической инвентаризации» на автодороги по ул.Гагарина (грунтовая), ул.Придорожная (асфальтированная), ул.Советская (асфальтированная, грунтовая) на сумму 54 778 руб. 66 коп.;

- согласно заключенного муниципального контракта № 1 от 25.03.2014г на содержание 1,65 км внутрипоселковых автомобильных дорог Углеродовского городского поселения Красносулинского района произведена оплата работ по содержанию имущества-установка дорожного знака в сумме 4 800 руб. 00 коп. за счет средств бюджета района и 1 400 руб. 00 коп.  за счет средств бюджета поселения.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения  проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 89.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  Углеродовского городского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия.

Не все данные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского  поселения»  предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Администрации  Углеродовского городского   поселения от 10.01.2014 года № 3 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято Постановление Администрации   поселения от 12.01.2015 года № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных   дорог местного значения  и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных   дорог местного значения  и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» до 01.12.2015 года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 664,1 тыс. руб., израсходовано 61,0 тыс. руб. (9,2 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 73,8 тыс. руб., израсходовано – 0,0 руб.; за счет средств   бюджета района план – 4,8 тыс. руб., израсходовано – 4,8 руб. (100 %);  за счет средств бюджета поселения план – 585,5 тыс. руб., израсходовано – 1,4 тыс. руб. (0,2 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  Углеродовского городского   поселения» план – 564,1 тыс. руб., фактически расходовано – 61,0 тыс. руб. (10,8 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 73,8 тыс. руб., израсходовано – 0,0 руб., за счет средств   бюджета района план – 4,8 тыс. руб., израсходовано – 4,8 тыс. руб.,  за счет средств   бюджета поселения план – 485,5 тыс. руб., израсходовано – 56,2 руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Углеродовского городского поселения» план составляет 100,0 тыс. руб., фактических расходов не было, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 73,2 %; плановый показатель – 100,0 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0,8 км.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились следующие изменения в муниципальную  программу  Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановление Администрации  Углеродовского городского поселения от 28.02.2014 № 22/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского  поселения от 26.02.2014 № 43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского  поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете Углеродовского городского  поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 4,8 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, добавление основного мероприятия «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», расходы на которое составили 4,8 тыс. руб., добавление мероприятия «Софинансирование   расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», расходы на которое составили 1,4 тыс. руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований с «Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 1,4 тыс. руб.

2. Постановление Администрации Углеродовского городского  поселения от 26.05.2014 № 58 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86  «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов  Углеродовского городского  поселения.

3. Постановление Администрации  Углеродовского городского  поселения от 08.08.2014 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации   Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 21.07.2014 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете Углеродовского городского     поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 100,0 тыс. руб. по основному мероприятию «Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

- выделение средств на основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в сумме 100,0 тыс. руб.

4. Постановление Администрации  Углеродовского городского   поселения от 24.10.2014 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  Углеродовского городского   поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Постановление Администрации   Углеродовского городского поселения от 31.12.2014   № 159 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы».  Причина внесенных изменений – корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения  на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017годы»   в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 25.12.2014 № 67  «О бюджете  Углеродовского городского  поселения  Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  503,1 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы  в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Перераспределение средств по основным мероприятиям муниципальной программы на сумму +4,8 тыс. рублей приведены в Таблице 6 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств   Углеродовского городского  поселения приведена Таблице № 7 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,73 + 0 + 1 + 1) / 4 х 100 = 68,3 %

Так как значение показателя Е = 68,3 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 61,0 / 664,1 х 100 % = 9,2 %

Так как значение показателя Уэф = 9,2 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Углеродовского городского  поселения: очевидна необходимость выполнения работ по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Углеродовского городского    поселения от 31.12.2014 № 165 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 100,0 | 73,2 | Техническая документация на автомобильные дороги общего пользования местного значения находится в стадии оформления. |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,8 | 0 | Показатель не достигнут в связи с тем, что не все внутрипоселковые автомобильные дороги имеют техпланы и техпаспорта |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | - | - |
| 1.1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт | - | Не все внутрипоселковые автомобильные дороги имеют техпланы и техпаспорта |
| 1.1.2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | Заключен муниципальный контракт № 1 от 25.03.2014 с ИП Тугушев М.Р. на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Углеродовского городского поселения. | Непоступление средств областного бюджета в размере 73,8 тыс. руб. |
| 1.1.3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Проведение диагностики, обследования и оценки состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Подготовка мероприятий по обследованию, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Заключен договор № 38 от 11.08.2014 с УМП «БТИ» о подготовке техпаспортов и техпланов. | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения |  |  |
| 2.1.1 | «Организация дорожного движения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения | Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год | - |
| 2.1.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Проведены разъяснительные работы по повышению безопасности дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 10.01.2014 № 3 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Углеродовского городского поселения | до 31.01.2014 | 10.01.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 12.01.2015 № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Углеродовского городского поселения | до 31.01.2015 | 12.01.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели»- | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Углеродовского городского поселения | до 01.12.2015 | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 664,1 | 61,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,8 | - |
|  |  | бюджет района | 4,8 | 4,8 |
|  |  | бюджет поселения | 585,5 | 56,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | всего | 564,1 | 61,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,8 | - |
|  |  | бюджет района | 4,8 | 4,8 |
|  |  | бюджет поселения | 485,5 | 56,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 464,1 | 6,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,8 | - |
|  |  | бюджет района | 4,8 | 4,8 |
|  |  | бюджет поселения | 385,5 | 1,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 100,0 | 54,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 54,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | всего | 100,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 100,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Углеродовского городского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 0 | 0 | 0 | - |
| «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 464,1 | 6,2 | 457,9 | - |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 100,0 | 54,8 | 45,2 | - |
| ВСЕГО: | 564,1 | 61,0 | 503,1 | - |

### Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.2: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | +4,8 | Увеличение бюджетных ассигнований для софинансирования за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 28.02.2014 № 22/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы». |
| Основное мероприятие 1.3: «Иные мероприятияв сфере дорожного хозяйства» | + 100,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований для расходов на иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 08.08.2014 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы». |
| Основное мероприятие 1.2: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 100,0 |  |  |
| ВСЕГО: | 4,8 |  |  |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углеродовского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,3 | 6 | 1,7 | - | - | 4,8 | 6 | 1,4 | 1,7 |
| ВСЕГО: | 92,3 | 6 | 1,7 | - | - | 4,8 | 6 | 1,4 | 1,7 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Углеродовского городского поселения, соглашениями |