Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

18. 02. 2015	               №  18	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское  городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                                               Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского  поселения

от 18.02.2015 № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского  поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 84.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  Углеродовского городского  поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории  Углеродовского городского  поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены следующие работы:

- 4 общественных субботника;

- ликвидированы 4 несанкционированные свалки.

Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, прилегающие к учреждениям территории. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведен отлов безнадзорных животных в количестве 20 голов. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, доля охвата населения муниципального образования услугами по сбору и вывозу ТБО составила 25 %.

На 21 сходе граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства, по поселению развешены объявления о необходимости  содержания  придворовых территорий в порядке, о необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации  Углеродовского городского   поселения от 24.10.2013 № 89/1.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения № 658  от 25.12.2013,  заключены договора на выполнение подрядных работ № 9 от 15.05.14, № 25 от 25.08.14 с ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению), № 30 от 15.05.14 на приобретение электроматериалов.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения». На информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам уличного освещения, на 21 сходе граждан рассматривались вопросы, касающиеся уличного освещения.

Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов».   Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО: заключены договора с ООО «Керамзит» №№ 17,18 от 19.02.14, № 19 от 03.04.14, № 20 от 18.04.14, № 21 от 11.08.14, договор № 3 от 05.08.14 с Герасимов Ю.А.,  договор № 3 от 22.09.14 и № 4 от 06.10.14 с ИП Иванов Н.В.

Основное мероприятие 2.2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования». Было предусмотрено заключение трудовых договоров на покос травы, мероприятие исполнено в полном объеме, а также проведение ремонтов объектов благоустройства - сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Проведена противоклещевая обработка мест общего пользования по договору № 822/060 от 11.04.14 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО». Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению - Заключены договора № 1 от 27.05.14 и № 2 от 07.07.14 с Иванов Н.Ю. по откосу и ликвидации карантинных растений. Содержание и ремонт объектов благоустройства- заключены договора №№ 45,46 от 31.07.14 на выполнение работ и услуг с УМП «БТИ», договор розничной купли-продажи  № 31 от 22.04.14 с ИП Керимов И.А. на приобретение строительных материалов. Информирование населения по вопросам благоустройства - на информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам благоустройства.

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году.

Данное мероприятие  не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 3.2 Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Углеродовского городского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1 167,2 тыс. руб., израсходовано 1 165,1 тыс. руб. (99,8 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 419,1 тыс. руб., фактический расход составил 100 %; за счет средств бюджета района по плану предусмотрено предоставление средств в размере 29,0 тыс. руб., фактически израсходовано 27,3 тыс. руб. (94,1 %);  за счет средств бюджета поселения план – 719,1 тыс. руб. израсходовано 718,7 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» план – 459,6 тыс. руб., факт – 459,5 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»  израсходовано 251,4 тыс. руб., плановые значения – 251,6 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 3  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»  план – 456,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 419,1 тыс. руб.,  за счет средств бюджета  района по плану предусмотрено предоставление средств в размере 29,0 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 7,9 тыс. руб. Фактические расходы составили по подпрограмме в целом: 454,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 419,1 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджета района – 27,3 тыс. руб. (94,1%),  за счет средств бюджета поселения -7,9 тыс. руб. (100%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение десяти показателей (индикаторов).

По 9 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 30,0 % по сравнению с плановым и составил 100,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» равен 50,0 %, что выше планового на 10,0 %, это связано с усилением проведения работ.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 60 000 м2, при плановом – 45 000 м2. Охвачена не только вся запланированная территория, но и дополнительно 15 000 м2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились  следующие изменения в муниципальную  программу  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановление Администрации  Углеродовского городского  поселения от 28.02.2014 № 22/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского  поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 773,3 тыс. руб. по подпрограмме «Содержание уличного освещения Углеродовского городского  поселения»;

-  уменьшение бюджетных ассигнований на 885,7 тыс. руб. по подпрограмме «Благоустройство территории Углеродовского городского  поселения»;

- увеличение бюджетных ассигнований на 348,6 тыс. руб. по подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Постановление Администрации  Углеродовского городского поселения от 26.05.2014 № 53 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов  Углеродовского городского   поселения.

3. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 08.08.2014 № 81 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 100,0 тыс. руб. по содержанию уличного освещения Углеродовского городского  поселения и увеличение на 100,0 тыс. руб. на  содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования  по решению Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 08.08.2014 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского  поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 29.09.2014 № 101 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- перераспределены бюджетные ассигнования на сумму 100,0 тыс. руб. с подпрограммы 1 на подпрограмму 2  на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

- увеличение бюджетных ассигнований на 134,7 тыс. руб. по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения», в том числе увеличение на 2,4 тыс. руб. на софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (средства бюджета поселения), увеличение на 8,1 тыс. руб. по   расходам за счет межбюджетных трансфертов  из бюджета района на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги   (средства бюджета района), увеличение на 124,2 тыс. руб. по  расходам на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (средства  областного бюджета)  по решению Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 29.08.2014 № 54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского  поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5.  Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2014 № 112 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  Углеродовского городского   поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

6. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 31.10.2014 № 115 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 31.10.2014 № 58 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского   поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- перераспределены  плановые ассигнования бюджета поселения на сумму 130,0 тыс. руб. с подпрограммы 1 на подпрограмму 3 и на сумму 40,0 тыс. руб. с подпрограммы 2 на подпрограмму 3 на расходы по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства  в размере 170,0 тыс. руб.

7. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 25.11.2014 № 133 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 24.11.2014 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского   поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 55,6 тыс. руб. по содержанию уличного освещения Углеродовского городского  поселения;

- уменьшение на 8,4 тыс. руб. по  содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования;

- уменьшение на 144,6 тыс. руб.   расходов  по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйств.

8. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.12.2014 № 150 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».  Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 25.12.2014 № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского   поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете  Углеродовского городского   поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 39,3 тыс. руб. по содержанию уличного освещения Углеродовского городского  поселения;

- уменьшение на 25,4 тыс. руб.   расходов  по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- уменьшение на 0,4 тыс. руб. на софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (средства бюджета поселения);

- уменьшение на 26,9 тыс. руб. по  расходам на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (средства  областного бюджета).

9. Постановление  Администрации  Углеродовского городского поселения от 31.12.2014 № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации   Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».  Причина внесенных изменений – корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения  на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017   в соответствии с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского  поселения от 25.12.2014 № 67  «О бюджете  Углеродовского городского  поселения  Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 100 / 70 = 1,4

С2 = 1, т.к. муниципальной  программой предусмотрено плановое значение 0 и фактическое исполнение равно 0.

С3 = 100 / 100 = 1

С1.1 = 50 / 40 = 1,25

С2.1 = 30 / 30 = 1

С2.2  = 1, т.к. муниципальной  программой предусмотрено плановое значение 0 и фактическое исполнение равно 0.

С2.3 = 60 000 / 45 000 = 1,3

С3.1 = 1, т.к. муниципальной  программой предусмотрено плановое значение 0 и фактическое исполнение равно 0.

С3.2 = 1, т.к. муниципальной  программой предусмотрено плановое значение 0 и фактическое исполнение равно 0.

С3.3 = 100 / 100 = 1

С3.4 = 100 / 100 = 1

С3.5 = 1, т.к. муниципальной  программой предусмотрено плановое значение 0 и фактическое исполнение равно 0 в связи с тем, что мероприятия по газификации поселения муниципальной программой запланированы на 2015 год.

Сд   =   1,4+1+1+1,25+1+1+1,3+1+1+1+1+1 = 12,95

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = 12,95 / 12 х 100 % = 107,9 %

Так как значение показателя результативности Р равно 107,9 %, что больше 100 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как отличная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1 165,1 / 1 167,2 х 100  = 99,8 %

Так как значение показателя результативности Р больше 100%, и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как отличная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,8 / 107,9 = 0,9

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э близка к 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как отличная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 31.12.2014 № 166 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 70 | 100 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 30% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля многоквартирных домов в целом по Углеродовскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |
| 1.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 40 | 50 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |
| 2.1 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 30 | 30 |  |
| 2.2 | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 45 | 60 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |
| 3.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 3.5 | Уровень газификации Углеродовского городского поселения | процентов | - | 0 | 0 | Работыпо газификации Углеродовского городского поселения запланированы на 2015 год |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | - | - |
| 1.1.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения № 658 от 25.12.2013, договора на выполнение подрядных работ № 9 от 15.05.14, № 25 от 25.08.14 с ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению), № 30 от 15.05.14 на приобретение электроматериалов. | - |
| 1.1.2 | «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | На информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам уличного освещения, на 21 сходе граждан решались вопросы уличного освещения | - |
| 2 | Подпрограмма 2.«Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | - | - |
| 2.1.1 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО: | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО: заключены договора с ООО «Керамзит» №№ 17,18 от 19.02.14, № 19 от 03.04.14, № 20 от 18.04.14, № 21 от 11.08.14, договор № 3 от 05.08.14 с Герасимов Ю.А., договор № 3 от 22.09.14 и № 4 от 06.10.14 с ИП Иванов Н.В. | - |
| 2.1.2 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключение трудовых договоров на покос травы | - |
| 2.1.2.1 | «Проведение ремонтов объектов благоустройства» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений | - |
| 2.1.2.2 | «Проведение противоклещевой обработки мест общего пользования» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования по договору № 822/060 от 11.04.14 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО» | - |
| 2.1.2.3 | «Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Заключены договора № 1 от 27.05.14 и № 2 от 07.07.14 с Иванов Н.Ю. по откосу и ликвидации карантинных растений | - |
| 2.1.2.4 | «Выявление и отлов безнадзорных животных» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Заключен договор № 57 от 12.05.14 с Гуковским МУП «ПО ЖКХ» на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных | - |
| 2.1.2.5 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание объектов благоустройства и мест общего пользования в хорошем состоянии | Заключены договора №№ 45,46 от 31.07.14 на выполнение работ и услуг с УМП «БТИ», договор розничной купли-продажи № 31 от 22.04.14 с ИП Керимов И.А. на приобретение строительных материалов | - |
| 2.1.3 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведен 21 сход. | - |
| Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | - | - |
| 3.1.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году . | - |
| 3.1.2 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году . | - |
| 3.1.3 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ | На информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам ЖКХ, на 21 сходе граждан были озвучены вопросы ЖКХ. | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 167,2 | 1 165,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 419,1 | 419,1 |
|  |  | бюджет района | 29,0 | 27,3 |
|  |  | бюджет поселения | 719,1 | 718,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 459,6 | 459,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 459,6 | 459,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | всего | 251,6 | 251,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 251,6 | 251,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 160,0 | 160,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 91,6 | 91,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 91,6 | 91,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | всего | 456,0 | 454,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 419,1 | 419,1 |
|  |  | бюджет района | 29,0 | 27,3 |
|  |  | бюджет поселения | 7,9 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»» | всего | 456,0 | 454,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 419,1 | 419,1 |
|  |  | бюджет района | 29,0 | 27,3 |
|  |  | бюджет поселения | 7,9 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Углеродовского городского поселения в отчетном году «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами и основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | +773,3 | Увеличение бюджетных ассигнований по организации уличного освещения Углеродовского городского поселения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения, на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, уменьшение расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 28.02.2014 № 22/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | -885,7 |  |  |
| Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство» | +348,6 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | -100,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований с содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 08.08.2014 № 81 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | +100,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | -100,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований с содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, увеличение расходов и софинансирования расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по средствам областного, районного бюджетов и средств бюджета поселения | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 29.09.2014 № 101 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | +100,0 |  |  |
| Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство» | +134,7 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | -130,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований с организации уличного освещения Углеродовского городского поселения, содержания и ремонта объектов благоустройства и мест общего пользования на расходы по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 31.10.2014 № 115 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | -40,0 |  |  |
| Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство» | +170,0 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | +55,6 | Увеличение бюджетных ассигнований по организации уличного освещения Углеродовского городского поселения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения, уменьшение расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования, уменьшение расходов по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 25.11.2014 № 133 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | -8,4 |  |  |
| Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство» | -144,6 |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | -39,3 | Уменьшение бюджетных ассигнований по организации уличного освещения Углеродовского городского поселения, расходов и софинансирования расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по средствам областного, районного бюджетов и средств бюджета поселения | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 30.12.2014 № 150 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство» | -52,7 |  |  |
| ВСЕГО: | +181,5 | х | х |