РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017 	                                                          № 49                                    пос. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовского городского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовского городского поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                             Е.П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского городского поселения

от 30.03.2017 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Углеродовского городского поселения, утвержденным постановлением Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71, Администрация Углеродовского городского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 86.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Углеродовского городского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Углеродовского городского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 4 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 17.12.2015 № 116.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Углеродовского городскогопоселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в поселке Углеродовский.

- произведен покос травы вдоль дорог в населенном пункте Углеродовский;

- выполнены работы по восстановлению недостающих дорожных знаков на  проезжей части автомобильной дороги в пос. Углеродовский за счет средств областного бюджета.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» в 2016 году реализация основных мероприятий муниципальной программы привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 17.12.2015 № 116 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Поставлены недостающие знаки на  автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в пос. Углеродовском. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Оформлено «уголок» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Углеродовского городского поселения на 2016 год 674,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 36,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 359,5 тыс. рублей 53,3 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 36,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения -3,0 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 3 показателям (индикаторам) (№ 1.1, 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) (№ 1) исполнен с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 2 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 23.12.2016 № 150/7, от 17.01.2017 № 9.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в приложении № 3.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:4= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:4=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1 278,8:1 280,1= 0,999;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,999=1,001.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,75*0,5+1,0*0,3+1,001*0,2=0,875.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Из-за объема средств дорожного фонда, не позволяющего выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями, не достиг плановых значений показатель (индикатор) 1.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о средней эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2017 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 28.12.2016 № 14 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей программы в 2017-2019 годах.

### Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 73,0 | 70,0 | 83,8 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,841 | 0, 841 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 674,4 | 674,4 | 359,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | бюджет района | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | бюджет поселения | 635,1 | 635,1 | 320,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовское городское поселения» | всего | 574,4 | 574,4 | 359,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | бюджет района | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | бюджет поселения | 535,1 | 535,1 | 320,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 574,4 | 574,4 | 359,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | бюджет района | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | бюджет поселения | 535,1 | 535,1 | 320,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,00 | 100,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение №3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | X | X | X | 574,4 | 574,4 | 359,5 | - | 214,9 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Отремонтированы дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 574,4 | 574,4 | 359,5 | 359,5 | 214,9 тыс. руб., в связи с отсутствием фактических расходов |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А.. | Заключено 14 договоров по содержанию автомобильных дорог. Проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог. Составлено техническое задание на проектирование по строительству автодороги с асфальтовым покрытием в х. Марс. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения » | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Заключен 1 договор на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 674,4 | 674,4 | 359,5 | 359,5 | 214,9 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения – Глава Администрации Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А.. | X | X | X | 674,4 | 674,4 | 359,5 | 359,5 | 214,9 тыс. руб. |