Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29. 03. 2018	               №  23/4	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018г.  №16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы»,   утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                 Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 29.03.2018 №23/4

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2017 год

Раздел 1

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 86.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Углеродовского городского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Углеродовского городского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации   Углеродовского городского поселения от 21.11.2014 № 124.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского  поселения» было предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий. Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского  поселения»    предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы –704,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 142,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 562,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 482,7 тыс. рублей (68,5%), в том числе за счет средств областного бюджета – 142,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 340,6 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

В 2017 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения .

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» вносились изменения четыре раза:

1.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 17.01.2017 № 9 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»

2. Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 11.07.2017 № 94 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»

3.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 01.08.2017 № 104 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»

4.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 15.09.2017 № 114 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Раздел 8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм  Эо равна: 4:4=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  СРом составила: 4:5=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения    СРм равна: 4:5=0,8.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  ССуз равна: 572,8:949,4=0,61.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения   Эис равна: 0,8:0,61=1,32.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2 и  составил:

УРпр = 1*0,5+0,8*0,3+1,32*0,2=1,01.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 222,0 тыс. рублей,   основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Информация о результатах реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2017 год

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

### подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 73,2 | 73,0 | 73,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |
| 2. | Показатель 1. 1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,841 | 0,841 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |
| 3. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского  поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы » | всего | 704,6 | 704,6 | 482,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
|  | бюджет района | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | бюджет поселения | 550,9 | 550,9 | 329,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | всего | 417,6 | 417,6 | 415,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
|  | бюджет района | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | бюджет поселения | 263,9 | 263,9 | 261,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 263,9 | 263,9 | 261,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 263,9 | 263,9 | 261,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
|  | бюджет района | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | всего | 287,0 | 287,0 | 67,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 287,0 | 287,0 | 67,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 287,0 | 287,0 | 67,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 287,0 | 287,0 | 67,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2. 2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | X | X | X | 550,9 | 550,9 | 329,0 | 329,0 | 222,0 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Отремонтированы дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 550,9 | 550,9 | 329,0 | 329,0 | 222,0 тыс. руб. |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А.. | Заключено 14 договоров по содержанию автомобильных дорог. Проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог. Составлено техническое задание на проектирование по строительству автодороги с асфальтовым покрытием в х. Марс. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения » | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | X | X | X |  |  |  |  | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Углеродовского городского поселения поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А. |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 704,6 | 704,6 | 482,7 | 482,7 | 222,0 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения – Глава Администрации Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П. Специалист по благоустройству Рыжева Е.А.. | X | X | X | 704,6 | 704,6 | 482,7 | 482,7 | 222,0 тыс. руб. |