Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29. 03. 2018	               № 23/5 	               п. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018г.  №16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                 Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского  поселения

от 29.03.2018 №23/5

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2017 год

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 84.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  Углеродовского городского  поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории  Углеродовского городского  поселения.

Задачи программы:

- организация уличного освещения;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2017 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в   поселении были проведены следующие работы:

- 5 общественных субботника;

- ликвидированы 4 несанкционированные свалки.

Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, прилегающие к учреждениям территории. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

На 24 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства, по поселению развешены объявления о необходимости  содержания  придворовых территорий в порядке, о необходимости устранения нарушений.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Подпрограмма 1.  «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения».

Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору энергоснабжения с ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»)      № 658  от 31.01.2016.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения». На информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам уличного освещения, на 24 сходах граждан рассматривались вопросы, касающиеся уличного освещения.

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»

Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов».

Проводились субботники на территории поселения, работы по уборке несанкционированных свалок. По организации вывоза ТБО заключены договора: № 14 от 20.03.2017 с ООО «Керамзит»; № 4 от 09.09.2017, № 5 от 10.09.2017 с ИП Иванов О.В.; № 1 от 07.04.2017,   № 2 от 22.05.2017 с ИП Ткачук В.М.; № 1 от 30.04.2017, № 2 от 22.06.2017, № 3 от 11.08.2017 с Герасимов Ю.А.

Основное мероприятие 2.2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования». Было предусмотрено заключение трудовых договоров на покос травы, мероприятие исполнено в полном объеме, а также проведение ремонтов объектов благоустройства - сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Проведена противоклещевая обработка мест общего пользования по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО».  Заключен договор подряда от 01.04.2016 с ИП Керимов И.А. по приобретению стройматериалов.

Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства». Размещалась  на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства.

Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   Углеродовского городского поселения».

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2017 году.

Данное мероприятие  не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

По соглашению № 1 от 10.08.2017 Администрация Красносулинского района предоставила иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт водогрейного котла в котельной № 1 пос.Углеродовский. Работы по ремонту  произведены МУП «КГТ» по договору № 1 от 24.09.2017. Заключены договора №№ 17от 20.09.2017 № 17,18 от 25.09.2017 с МБУ «ОКС»      г. Красный Сулин по оказанию услуг по проверке достоверности сметы по ремонту котла, по составлению дефектной ведомости к смете на ремонт котла в котельной № 1 п.Углеродовский, за услуги по строительному контролю за капитальный ремонт водогрейного котла, частичная замена теплотрассы, замена задвижек.

Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

Основное  мероприятие 3.5.  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».   На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 схода граждан. Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате обеспечено переселение одной  семьи из аварийного жилищного фонда.

Раздел 4

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану и никакие факторы не оказывали влияние на основные параметры и  ход реализации муниципальной программы, а также на  достижение целей муниципальной программы.

Раздел 5

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 2946,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 2624,7 тыс. рублей (89%).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее: из 3 показателей муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» все 3 показателя достигли плановых значений;

### по подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» запланированный  1 показатель  превысил плановое значение;

### по подпрограмме 2  «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» из 3 запланированных показателей 1 показатель превысил плановое значение, 2 показателя достигли плановых значений;

### по подпрограмме 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   Углеродовского городского поселения» из 5  показателей 4 достигли своих плановых значений, 1 показатель не достиг планового значения.

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 7

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» вносились изменения 3 раза:

1.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 17.01.2017 № 7 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

2.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 21.04.2017 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

3.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 11.07.2017 №95 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел 8. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений все 12 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.5 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм  Эо равна: 10:12=0,83. Это характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  СРом составила: 9:10=0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения    СРм равна: 9:10=0,9.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  ССуз равна: 1962,7:2059,9=0,95.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения   Эис равна: 0,9:0,82=1,1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2 и  составил:

УРпр = 1*0,5+0,9*0,3+1,1*0,2=0,99.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 987,3 тыс. рублей,   основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городского поселения  Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 2946,6 | 2946,6 | 2624,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 2005,8 | 2005,8 | 1757,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | всего | 182,3 | 182,3 | 114,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 | 97,3 |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 83,3 | 83,3 | 17,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 83,3 | 83,3 | 17,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 83,3 | 83,3 | 17,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | всего | 2005,8 | 2005,8 | 1757,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 2005,8 | 2005,8 | 1757,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное Мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 567,4 | 567,4 | 561,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 567,4 | 567,4 | 561,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2017 год

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 100 | 70 | 100 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Показатель 2. Доля многоквартирных домов в целом по Углеродовскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |
| 4. | Показатель 1.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 55 | 40 | 55 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |
| 5. | Показатель 2.1 Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 60 | 60 | 75 | - |
| 6. | Показатель 2.2 Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Показатель 2.3 Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4500 | 5200 | 5200 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |
| 8. | Показатель 3.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 43 | 0 | - |
| 9. | Показатель 3.2 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Показатель 3.3 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Показатель 3.4 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 12. | Показатель 3.5 Уровень газификации Углеродовского городского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 12 месяцев 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | X | X | X | 191,1 | 191,1 | 191,1 | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | 01.01.2017 | 31.12.2016 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1 | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А.. | Оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора. Проведение технического обслуживания сетей уличного освещения. Повышение удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем организации уличного освещения, содержания и ремонта объектов уличного освещения Увеличение протяженности освещенных улиц поселения | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | X | X | X | 182,3 | 182,3 | 114,9 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Проведение ремонтов объектов благоустройства; проведение противоклещевой обработки мест общего пользования; отлов безнадзорных животных; выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 182,3 | 182,3 | 114,9 | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |  |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1 | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в поселении, повышение удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей городского поселения, улучшение экологической обстановки на территории поселения; улучшение внешнего вида территории Углеродовского городского поселения. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 11 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | X | X | X |  |  |  |  | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Переселены две семьи, подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м южнее домовладения № 42; подписаны договора социального найма жилых помещений; для переселения из ветхого аварийного жилищного фонда приобретено жилье для одной семьи, подписан акт передачи жилого помещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | «Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2005,8 | 2005,8 | 1757,5 | - | 248,3 тыс. рублей |
| 14 | Основное мероприятие 3.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. |  | X | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1. | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | Переселены 3 семьи из ветхого аварийного фонда | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 16 | Итого по муниципальной программе | Глава Углеродовского городского поселения -Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ- Рыжева Е.А. | X | X | X | 2946,6 | 2946,6 | 2624,7 | - | 321,9 тыс. рублей |