Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Развитие транспортной системы»**

за отчетный период 9 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения»** |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Грейдирование,отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **564,1** | **56,2** | 134,8 |
| 1.1.1  | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* |  Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.1.2 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог (4 квартал 2014) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 564,1 | 56,2 | 134,8 |
| 1.1.3 | *Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства* | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Подготовка мероприятий по обследованию, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | -  | -  | - |
| 1.1 | Контрольное событиеподпрограммы  | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Грейдирование,отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **100,0** | **0,0** | - |
| 2.1.1 | *Организация дорожного движения* |  Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | *Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения* |  Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы  | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | X | 30.09.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова