

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Постановление № 21**

01.03.2024 г. пос. Углеродовский

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения В.В. Глушков

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Углеродовского городского поселения

 от 01.03.2024 № 21

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения»  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | х | х | х | 3285,6 | 3285,6 | 1291,9 | 1993,7 |
| 837,6 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильных дорог, скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3285,6 | 3285,6 | 1291,9 | 1993,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.Заключены муниципальные контракты: работы по борьбе с зимней скользкостью автомобильных дорог п. Углеродовский (№3 от 30.12.2022); услуги по зимнему содержанию дорог п. (№7 от 31.03.2023); скашивание травы га обочинах, откосах вдоль внутрипоселковых автомобильных дорогах (№8, 9 от 03.05.2023; №10 от 15.05.2023; №13 от 23.05.2023; №17 от 09.06.2023; №23 от 06.07.2023; № 25 от 18.07.2023; № 28 от 08.08.2023; №32 от 15.09.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения по ул. Восточная, ул. Шахтерская , ул. Советская, ул. Придорожная (№16 от 09.06.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения по ул. Восточная, ул.Кирова, ул.Жданова, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Пушкина (№31 от 12.09.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (№37 от 16.010.2023; №44 от 15.15.2023); по зимнему содержанию внутрепоселковых автомобильных дорог общего пользования (№ 43 от 13.12.2023) | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | х | х | х | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | повышение уровня инфор­мированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирова­ние законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения. Заключены муниципальные контракты: Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная, Советская, Придорожная ( №46 от 06.12.2023); | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальнойпрограмме | х | х | х | х | 3390,3 | 3390,3 | 1396,6 | 1993,7 |
|  Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков)  | х | х | х |  3390,3 | 3390,3 | 1396,6 | 1993,7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 3390,3 тыс. руб. За 2023 год фактические расходы составили 1396,6 тыс.руб. или 41,20 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №71 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 3285,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 1291,9 тыс. руб. или 39,32 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2023 года.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Заключены муниципальные контракты: (№3 от 30.12.2022); услуги по зимнему содержанию дорог п. (№7 от 31.03.2023); скашивание травы га обочинах, откосах вдоль внутрипоселковых автомобильных дорогах (№8, 9 от 03.05.2023; №10 от 15.05.2023; №13 от 23.05.2023; №17 от 09.06.2023; №23 от 06.07.2023; № 25 от 18.07.2023; № 28 от 08.08.2023; №32 от 15.09.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения по ул. Восточная, ул. Шахтерская , ул. Советская, ул. Придорожная (№16 от 09.06.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения по ул. Восточная, ул.Кирова, ул.Жданова, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Пушкина (№31 от 12.09.2023); работы по грейдированию дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (№37 от 16.010.2023; №44 от 15.15.2023); по зимнему содержанию внутрепоселковых автомобильных дорог общего пользования (№ 43 от 13.12.2023)

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 104,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 104,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2023 года.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Заключены муниципальные контракты: Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная, Советская, Придорожная (№46 от 06.12.2023);

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год представлен в приложении к пояснительной информации.

 Глава Администрации Углеродовского

городского поселения В.В. Глушков

Исполнитель:

Начальник СЭиФ Тимошенко Г.В.