1. 
2. **Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Углеродовского городского поселения**

**Красносулинского района**

**Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07.05.2025г № 65 г.п Углеродовский**

**«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг Углеродовского городского поселения»**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Углеродовского городского поселения к предстоящему осенне-зимнему периоду, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Углеродовского городского поселения :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Углеродовского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения Глушков В.В.

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026годов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов** | **Наименование работ** | **Источник финансирования** | **Процент готовности** | **Сроки окончания работ** | **Ответственный** |
| Котельная № 1 | Косметический ремонт здания, завоз твердого топлива, промывка системы отопления, проверка кранов арматуры. |  |  | 30.08.2025 | Директор МУП «Красносулинские теплосети» Колесников А.В. |
| МБОУ Углеродовская СОШ | Проверка теплопункта, проверка здания |  |  | 30.08.2025 | Директор МБОУ Углеродовская СОШ Манченкова И.В. |
| МБДОУ д/с «Родничок» | Проверка котельной, проверка здания |  |  | 30.08.2025 | Директор МБДОУ д/с «Родничок» Процанова Л.А. |
| МБУК ДК «Горняк» | Проверка котельной, проверка здания |  |  | 30.08.2025 | Директор МБУК ДК «Горняк»  Ефименко В.В. |
| ГБУ РО «ЦРБ» | Проверка котельной, проверка здания |  |  | 30.08.2025 | Старший участковый врач-терапевт Алекберова М.Э. |