РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016г.                          № 88                     пос.Углеродовский

О внесении изменений в приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского

поселения от 12.11.2015г № 133

«Об утверждении Плана мероприятий

(дорожной карты) на 2015-2018 годы

по инфраструктурному обустройству в

Углеродовском городском поселении

Земельных участков, подлежащих

Предоставлению для жилищного стро-

ительства семьям, имеющих трех и более

детей»

Во исполнение рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О проводимой работе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, выделяемых на территории Ростовской области для многодетных семей, руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению от 12.11.2015г № 133 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) на 2015-2018 годы по инфраструктурному обустройству в Углеродовском городском поселении земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль  оставляю за собой.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                   Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 23.05.2016г  № 88

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Углеродовском городском поселении Красносулинского района земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (далее – дорожная карта), является бесплатное  предоставление в 2015-2018 годах обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющих трех и более детей, проживающим в Углеродовском городском поселении и изъявившим желание их получать с целью строительства жилья.

Из проживающих в Углеродовском поселении 23 семей, имеющих трех и более детей, 2  изъявили желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

Расчетная потребность в земле для обеспечения земельными участками 2 граждан указанной категории составляет ориентировочно 0,12 га.       Вовлечение в оборот указанных земельных участков предполагает строительство ориентировочно 0,2 тыс.кв.метров жилья.

По состоянию на 23 мая 2016г  в Углеродовском городском поселении формируются два земельных участка. В Углеродовском городском поселении Красносулинского района обеспечение инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих 3 и более детей, решается в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также областных долгосрочных целевых программ.

Главе Углеродовского городского поселения при формировании муниципального бюджета на 2016 год и последующие годы предусматривать средства на разработку проектов планировки вышеуказанных территорий и линейных объектов, а также проектов сетей инженерных коммуникаций для территорий, приоритетных для развития

малоэтажного жилищного строительства.

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработка проекта планировки и межевания территории;

- выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- вынос границ земельных участков на местность.

По результатам разработки проекта планировки земельного участка будут уточнены:

- параметры застройки;

- нагрузки на инженерную инфраструктуру (для дальнейшего решения вопросов подключения (присоединения) к инженерным сетям;

- территории, необходимые для размещения инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая необходимые затраты.

Освоение данной территории позволит обеспечить 2  многодетных семей земельными участками для жилищного строительства.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков в Углеродовском городском поселении составит 2 земельных участков, что позволит обеспечить 2 многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья.

2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Земельные участки общей площадью 0,4 га на территории Углеродовского городского поселения Красносулинского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проекта планировки и межевания территории | - | - | - | - | - | Бюджет Углеродовского городского поселения |
| 1.1.2. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | - | + | - | - | - | Бюджет Углеродовского городского поселения |
| 1.1.3. | Вынос границ земельных участков на местность | - | + | - | - | - | Бюджет Углеродовского городского поселения |
| 1.1.4. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | - | + | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.5. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | - | + | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | - | - | - | + | - | Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго» |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | - | - | - | + | - | Бюджет Углеродовского городского поселения |
| 1.1.8. | Предоставление 2 земельных участков | - | + | - | - | - | Дополнительное финансирование не требуется |

Примечание: «+» - выполнение мероприятий в указанном году

Глава Углеродовского

городского поселения                                              Е.П.Буравикова