РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 39

21.03.2025                                                                                              пос. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно – коммунальное хозяйство» за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                    С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации Углеродовского городского поселения

от  21.03.2025  № 39

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Углеродовского городского поселения; качественного благоустройства населенного пункта на территории Углеродовского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 95  (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- организация уличного освещения;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2субботника, в ходе которых приведен в порядок памятник, территория детской площадки;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны (совместно с Администрацией Углеродовского городского);

- капитальный ремонт прилежащей территории и обелика «Славы»

- проведены 4 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятию 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Углеродовского городского поселения» в полном объеме: задолженность по уплате взносов отсутствует.

Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме: информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского поселения  предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского  поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме: проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения и электротоваров, ремонту уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится своевременно.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 16 субботников; работы по ликвидации несанкционированных свалок; для предупреждения несанкционированного складирования мусора приобретены и установлены запрещающие знаки, отремонтированы контейнерные площадки;

- проведены мероприятия по уборке территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового скопления населения от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме:

- проведены мероприятия по содержание и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования;

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления населения;

- проведен отлов и содержание безнадзорных животных

Информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Основное мероприятие 2.4. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» денежные средства не запланированы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы..

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета поселения составил 10 820,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского  поселения от 25.12.2023 № 118 «О бюджете Углеродовского  поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 10 820,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 10 820,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 752,9  тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 67,7 тыс. рублей в связи с оплатой по факту выставленных счетов и по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые,

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» –70%, 100%. Отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных и канализационных труб.

Показатель 2 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» – 100%, 100%.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» - 40%,  50%.

Показатель 2.1 «Доля жителей охваченных услугами по вывозу мусора» – 60%, 75%.

Показатель 2.2. «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – 5200 км,  5200 м.

Показатель 2.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» – 80%, 80%.

Показатель  3.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» -1шт, 1 шт.

Показатель  3.2 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения»- 100%,  100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.   – 1;

степень достижения целевого показателя 2.   – 1;

степень достижения целевого показателя 3.   – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10752,9 тыс. рублей / 10820,6 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,1=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры | За отчетный пе-риод оплата за уличное освеще-ние проводилась согласно договора; Повышение удовлетвори-тельности насе-ления Углеро-довского городского поселения уровне организации уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания | Своевременно производится оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Своевременно производится оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | Оплата за электроэнергию уличного освещения проводилась по договору энергоснабже-ния с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на –Дону» | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. Для удобства населения организовывается ликвидация сорной растительности. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. Для удобства населения организовывается ликвидация сорной растительности. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Выполнение работ по противоклещевой обработке мест общего пользования; благоустройство мест общего пользования (детская площадка). Проведение субботников. Информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства. | Повышение уровня комфорт-ности и чистоты в поселении, по-вышение удо-влетворительно-сти населения Углеродовского городского посе-ления уровнем благоустройства территории посе-ления, обеспече-ние безопасности проживания жи-телей городского поселения, улучшения эко-логической обстановки на территории поселения; улучшение внешнего вида территории Углеродовского городского поселения | - |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответст-вие с нормативными требова- ниями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства; | Уровень обеспечения населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения, водоотведения; Уровень обеспечения населения коммунальными услугами в сфере теплоснабжения; Уровень информированности населения об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры территории Углеродовского городского поселения | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры территории Углеродовского городского поселения |  |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 10820,6 | 10820,6 | 10752,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3703,6 | 3703,6 | 3695,7 |
|  | бюджет района | 6717,6 | 6717,6 | 6682,5 |
|  | бюджет поселения | 399,4 | 399,4 | 374,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Всего | 234,7 | 234,7 | 210,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 247,3 | 247,3 | 210,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Всего | 247,3 | 247,3 | 210,6 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Всего | 5377,6 | 5377,6 | 5342,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет района | 5017,6 | 5017,6 | 4982,5 |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 59,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 5377,6 | 5377,6 | 5342,2 |
| Подпрограмма 3 ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»» | Всего | 5208,3 | 5208,3 | 5200,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3403,6 | 3403,6 | 3395,7 |
|  | бюджет района | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | бюджет поселения | 104,7 | 104,7 | 104,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». | Всего | 5208,3 | 5208,3 | 5200,1 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | проценты |  | 70 | 70 |  |  | 100 | отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных и канализационных труб |  |  |
| 3 |  | Показатель 2. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |  | проценты |  | 100 | 100 |  |  | 100 | - |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Показатель 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |  | процентов |  | 40 | 55 |  |  | 60 | - |  |  |
| 6 |  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора |  | проценты |  | 60 | 60 |  |  | 75 | - |  |  |
| 8 |  | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт |  | единиц |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |  |  |
| 9 |  | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий |  | кв.м. |  | 5200 | 5200 |  |  | 5400 | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | - |  |
| 9. | Показатель 3.2 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  |
| 10. | Показатель 3.3 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | - |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за   2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Х | х | х | 234,7 | 234,7 | 210,6 | 24,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 234,7 | 234,7 | 210,6 | 24,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 5377,6 | 5377,5 | 5342,2 | 35,4 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок » | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01214/063 от 22.04.2024); Проведено 3 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5377,6 | 5377,5 | 5342,2 | 35,4 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Проводятся работы по уборке и вывозу мусора на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01214/063 от 22.04.2024); Проведен 3 субботника, 3 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 5208,3 | 5208,3 | 5200,1 | 8,2 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | х | х | 5208,3 | 5208,3 | 5200,1 | 8,2 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10820,6 | 10820,6 | 10752,9 | 67,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 10820,6 | 10820,6 | 10752,9 | 67,7 |