РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление №37

29.03.2019	                                                                                                           п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                    С.Г.Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от29.03. 2019  №37

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Углеродовского городского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью;  скашивание травы на обочинах, откосах; грейдерование и подсыпка дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » выполнено не в полном объеме. Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено не в полном объеме. Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Советская и ул. Придорожная.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» не выполнено в полном объеме. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Снижение тяжести последствий от ДТП на автодорогах, повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 794,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              – 149,2 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 644,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2018 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 27.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 794,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 794,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              – 149,2 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 644,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 478,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              – 149,2 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              –  329,6тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 285,2 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 73%, 73%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» –0,841км, 0,841км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – 0%, 0%.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – 0%, 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1    – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, бюджета района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

478,8 тыс. рублей / 794,0 тыс. рублей = 0,6.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,6/1,0=0,6, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является средней.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,6 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | устойчивое функционирование транспортной системы Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение работ по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | устойчивое функционирование транспортной системы Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Снижение тяжести последствий от ДТП на автодорогах, повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения. | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | На сходах граждан проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Для обеспечения безопасности дорожного движения должны быть проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | Для обеспечения безопасности дорожного движения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Углеродовского городского поселения

### «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 794,0 | 794,0 | 478,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 644,8 | 644,8 | 329,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Всего | 764,0 | 764,0 | 478,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 614,8 | 614,8 | 329,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Всего | 602,7 | 602,7 | 317,5 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Всего | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 2 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 73,2 | 73 | 73 | Недостаток финансирования |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |
| 4 | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,841 | 0,841 | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |
| 6 | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Показатель 2.2. Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | проценты | 0 | 0 | 0 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 764,0 | 764,0 | 478,8 | 285,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин). Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская и ул. Придорожная | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 602,7 | 602,7 | 317,5 | 285,2 экономия по факту оказанных услуг |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | проведен ремонт автомобильной дороги по ул. по ул. Советская и ул. Придорожная | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Заключены договора бытового подряда на уборку придорожных полос муниципальных дорог № 5 и 6 от 11.04.2018 Заключены договора: Покос обочин и ликвидация карантийных растений № 13 от 30.05..2018, №14 от 25.07.2018, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью № 2 от 21.02.2018, №3 от 19.03.2018 Заключены муниципальные контракты по механизированной снегоочистке от 01.11..2018, № б/н, №3 от 12.11.2018, № 29 от 29.12.2018, по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия №9 от 28.04.2018, №11 от 28.04.2018, №12 от 28,04.2018; выполнены работы по грейдерованию автомобильных дорог с грунтовым покрытием №10 от 28.04.2018. Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги по ул. по ул. Советская и ул.Придорожная. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Снижение тяжести последствий от ДТП на автодорогах, повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 794,0 | 794,0 | 478,8 | 315,2 |
|  |  | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Ефименко В.Н. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 794,0 | 794,0 | 478,8 | 315,2 |