

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Постановление № 79**

20.07.2020 г. пос. Углеродовский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2020 года**

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период за 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Абаринову В.Ш.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения С.Г. Ильяев

Приложение

к распоряжению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 20.07.2020 № 79

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 1886,6 | 1886,6 | 837,6 | 1049,0 |
| 837,6 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1886,6 | 1886,6 | 837,6 | 1049,0  мероприятия запланированы на год |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | проведен ремонт автомобильной дороги по ул. ШахтерскаяУглеродовского городского поселения на участке протяженностью 850 метра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.  Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов (№ 1 от 09.01.2020); работы по борьбе с зимней скользкостью автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 15 от 05.02.2020); работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 10 от 24.03.2020); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 13 от 25.05.2020,); Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная ( № 9 от 24.03.2020); | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 50,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | повышение уровня инфор­мированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирова­ние законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 50,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1966,6 | 1996,6 | 867,6 | 1099,0 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 1966,6 | 1966,6 | 867,6 | 1099,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1966,6 тыс. руб. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы составили 867,6 тыс.руб. или 44,11 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №71 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 1886,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 837,6 тыс. руб. или 44,39 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Заключены муниципальные контракты: Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных (№ 1 от 09.01.2020); работы по борьбе с зимней скользкостью автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 15 от 05.02.2020); работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 10 от 24.03.2020); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 13 от 25.05.2020,); Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная ( № 9 от 24.03.2020);

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено80,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 30,0 тыс. руб. или 37,50% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 6 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения С.Г. Ильяев

Исполнитель:

Начальник СЭиФ В.Ш. Абаринова