РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

33

14.09.2015г. 08.2015 г. № 101 пос. Углеродовский

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Углеродовского городского поселения к отопительному сезону 2015-2016 годов

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Углеродовского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Углеродовского городского поселения к отопительному сезону 2015-2016годов.

2. Специалисту Администрации Углеродовского городского поселения курирующему вопросы ЖКХ:

2.1. Обеспечивать контроль мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

3. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

Глава Углеродовского

городского поселения Е.П. Буравикова

 **Утверждаю:**

 **Глава Углеродовского городского поселения**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Буравикова**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ**

**И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2015-2016г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта и мероприятия** | **объемы работ** | **сроки выполнения** |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Котельная №1 п. Углеродовский (МУП «Красносулинские городские теплосети»)** |
| 1 | Дымовая труба – ревизия дымососа | 1шт | до 30 сентября |
| 2 | Очистка дымососа от продуктов сгорания  | 1 шт | до 30 сентября |
| 3 | Проверка технического состояния дымовой трубы | 1шт . | до 30 сентября |
| 4 | Ревизия подпиточного насоса холодной воды | 1шт. | до 30 сентября |
| 5 | Очистка от накипи трубопровода котла  | 300м | до 30 сентября |
| 6 | Ремонт котлов №1,2 | 1шт | до 30 сентября |
| 7 | Замена манометров на котлах и магистральных трубопроводов | 6шт | до 30 сентября |
| 8 | Замена термометров | 8шт | до 30 сентября |
| 9 | Замена, ревизия запорной арматуры | 8шт | до 30 сентября |
| **Жилой фонд п. Углеродовский ( МУП «Красносулинские городские теплосети»)** |
| 1 | **Ул. Базарная, д. 1** |  |  |
|  | Проверить и отремонтировать всю отопительную систему  | Вся система | До 30 сентября  |
| 2 | Заменить фитинги и краны в отопительной системе | 5шт12шт | До 30 сентября |
| 3 | Застеклить чердачные окна | 2шт | До 30 сентября |
| 4 | Проверить теплосчетчик к отопительному периоду | 1шт | До 30 сентября |
| 5 | Отремонтировать всю канализационную систему | 30 м | До 30 сентября |
| 6 | Подготовить свидетельства о готовности к работе в отопительный период |  | До 30 сентября |
| 7 | Подготовить акт на промывку системы отопления |  | До 30 сентября |
| 8 | Подготовить акт на гидравлическое испытание |  | До 30 сентября |
|  | **Ул. Базарная, д.3** |  |  |
|  | Проверить и отремонтировать всю отопительную систему  | Вся система | До 30 сентября  |
| 2 | Заменить фитинги и краны в отопительной системе | 5шт12шт | До 30 сентября |
| 3 | Застеклить чердачные окна | 2шт |  |
| 4 | Проверить теплосчетчик к отопительному периоду | 1шт | До 30 сентябряДо 30 сентября |
| 5 | Отремонтировать всю канализационную систему | 30 м | До 30 сентября |
| 6 | Подготовить свидетельства о готовности к работе в отопительный период |  | До 30 сентября |
| 7 | Подготовить акт на промывку системы отопления |  | До 30 сентября |
| 8 | Подготовить акт на гидравлическое испытание |  | До 30 сентября |
| 1 | **Ул. Базарная д. 6** |  |  |
| 2 | Проверить и отремонтировать всю отопительную систему  | Вся система | До 30 сентября  |
| 3 | Заменить фитинги и краны в отопительной системе | 5шт12шт | До 30 сентября |
| 4 | Застеклить чердачные окна | 2шт | До 30 сентября |
| 5 | Проверить теплосчетчик к отопительному периоду | 1шт | До 30 сентября |
| 6 | Отремонтировать всю канализационную систему | 30 м | До 30 сентября |
| 7 | Подготовить свидетельства о готовности к работе в отопительный период |  | До 30 сентября |
| 8 | Подготовить акт на промывку системы отопления |  | До 30 сентября |
| 9 | Подготовить акт на гидравлическое испытание |  | До 30 сентября |
|  | **Ул. Базарная д.8** |  |  |
| 1 | Проверка узла учета тепловой энергии | 1 шт | До 30 сентября |
| 2 | Ремонт системы отопления | 1й и 2й подъезд | До 30 сентября |
| 3 | Остекление подвальных вентиляционных окон  | 16 шт | До 30 сентября |
| 4 | Частичный ремонт выходов на крышу | 6 штук | До 30 сентября |
| 5 | Частичная замена канализационных стояков  | 15 метров | До 30 сентября |
| 6 | Ремонт примыканий козырьков над подъездами | 6 штук | До 30 сентября |
| 7 | Ремонт козырьков над балконами пятый этаж | 30 штук | До 30 сентября |
| 8 | Восстановление поддонов на чердаках для сборов осадков |  | До 30 сентября |
| 9 | Подготовить свидетельства о готовности к работе в отопительный период |  | До 30 сентября |
| 10 | Подготовить акт на промывку системы отопления |  | До 30 сентября |
|  | **Ул. Базарная д. 8** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.71** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.93** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.95** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.97** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.98** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.99** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.100** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.101** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.102** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д.104** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д. 105** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д. 107** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Шахтерская д. 109** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Советская д. 17** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Советская д. 22** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Советская д. 26** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ул. Советская д. 30** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **МБУК «СДК Михайловского С.П»** |
| 1 | Подготовка котельных к отопительному сезону (МБУК «СДК Михайловского СП», СДК х.Холодный Плес, СДК х.Грачев) | 3шт |  До 30сентября |
| 2 | Ревизия системы отопления (СДК п.Молодежный |  | До 30сентября |
|  |